| Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 25.08.2016 | # № 294 | # г. Змеиногорск |
| Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализация и мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве |  |  |

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ « О государственно-частном партнерстве, муниципально- частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановляю:

1.Утвердить  прилагаемый Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализация и мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.

2. Разместить Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализация и мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на официальном сайте Администрации Змеиногорского района Алтайского края.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации Змеиногорского района                                               Б.А.Афанасьев

Исполнитель

Зырянова Е.В.

2-24-36

Лист согласования к постановлению  от   __________  № _____

| Ф.И.О., должность | согласовано |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам С.И. Бубнов |  |
| Заместитель главы Администрации Змеиногорского района по социальным вопросам Р. В. Григорьева |  |
| Управляющий делами Администрации района Л.А. Якушко |  |
| Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района Т.В. Коваленко |  |
| Заведующий отделом экономики Администрации Змеиногорского района Е.В. Зырянова |  |
| Заведующий отделом по труду и развитию предпринимательства Администрации Змеиногорского района Н.В. Толстопятова |  |
| Председатель комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи А.А. Шевская |  |
| Начальник Управлением по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края В.В. Клесунов |  |
| Председатель комитета по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района И.М.Устинова |  |
| Заведующий отделом архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского района Л.Д. Скворцова |  |
| Юристконсульт юридического отдела Администрации Змеиногорского района С.С. Трифанов |  |
| Главный бухгалтер Администрации Змеиногорского района Л.Н.Булгакова |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Змеиногорского района  Алтайского

края от   25.08.2016  № 294

ПОРЯДОК

подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия

решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства,

реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-

частном партнерстве

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее - Порядок) регулирует вопросы взаимодействия структурных подразделений Администрации Змеиногорского района Алтайского края и частных партнеров при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

- муниципально-частное партнерство (далее - МЧП) – юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о МЧП, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально- частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - № 224-ФЗ);

- проект муниципально-частного партнерства (далее - проект МЧП) - проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах МЧП;

- соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее -соглашение о МЧП) - гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее трех лет;

- публичный партнер - муниципальное образование Змеиногорский район Алтайского края, от имени которого выступает Администрация Змеиногорского района Алтайского края  в лице структурного подразделения Администрации Змеиногорского района Алтайского края;

- частный партнер - российское юридическое лицо, признанное победителем конкурса на право заключения соглашения о реализации проекта МЧП, с которым заключено соглашение, соответствующий требованиям ч. 8 ст. 5 № 224-ФЗ;

- инициатор проекта:

а) публичный партнер,

б) российское юридическое лицо, которое может быть частным партнером, обеспечивающее разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с чч.3-4 ст. 8 № 224-ФЗ;

- уполномоченный орган – отдел экономики Администрации Змеиногорского района Алтайского края;

- решение о реализации проекта МЧП - муниципальный правовой акт Администрации  Змеиногорского района Алтайского края.

1.3. До направления инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой проекта предложения о реализации проекта МЧП. Для этого инициатор проекта направляет в уполномоченный орган предложение о проведении предварительных переговоров в форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (далее - Порядок проведения переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП). Уполномоченный орган осуществляет организацию и проведение переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с Порядком проведения переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП.

II. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП

публичным партнером

2.1. В случае если инициатором проекта МЧП является публичный партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее - постановление Правительства РФ от 19.12.2015 №1386), в том числе направление такого предложения на рассмотрение в уполномоченный орган для дачи рекомендаций по условиям реализации проекта МЧП.

2.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения о реализации проекта МЧП принимает одно из следующих решений:

2.2.1. О возможности реализации проекта МЧП инициатором проекта.

2.2.2. О возможности осуществления полномочий публичного партнера уполномоченным органом.

2.3. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП уполномоченный орган до принятия решения в соответствии с пунктом 2.2 Порядка вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний. По итогам проведенных переговоров, в случае, если предложение о реализации проекта МЧП разработано с нарушением требований действующего законодательства РФ, законов Алтайского края и муниципальных правовых актов, уполномоченный орган направляет рекомендации публичному партнеру по доработке предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения переговоров. Публичный партнер, при осуществлении намерения о реализации проекта МЧП, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения рекомендаций представляет доработанное предложение о реализации проекта МЧП в уполномоченный орган для принятия одного из решений, указанных в подпунктах 2.2.1 или 2.2.2. Срок, указанный в пункте 2.2, продляется на период предоставления дополнительных материалов и документов, проведения переговоров и доработки предложения о реализации проекта МЧП публичным партнером.

2.4. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 2.2.1 Порядка, уполномоченный орган направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров инициатору проекта для подготовки решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП. В течение 5 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа принятого решения в соответствии с подпунктом 2.2.1 инициатор проекта направляет подготовленный проект решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП главе Администрации Змеиногорского района Алтайского края для утверждения.

2.5. В случае принятия решения в соответствии с подпунктом 2.2.2. уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет принятое решение инициатору проекта.

2.6. Решение о направлении предложения о реализации проекта МЧП, утвержденное главой Администрации Змеиногорского района Алтайского края, публичный партнер в срок не позднее 5 рабочих дней направляет для рассмотрения в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества в адрес Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края ( далее - уполномоченный органа Алтайского края).

III. Разработка предложения о реализации проекта МЧП частным

партнером и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП

3.1. В случае если инициатором проекта МЧП выступает лицо, которое может являться частным партнером, оно обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - № 224-ФЗ) и направляет его на рассмотрение в уполномоченный орган.

3.2. Предложение о реализации проекта МЧП подается в форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386.

3.3. Уполномоченный орган рассматривает поступившее от инициатора проекта предложение о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения и принимает одно из следующих решений:

3.3.1. О возможности осуществления полномочий публичного партнера уполномоченным органом.

3.3.2. О направлении предложения о реализации проекта МЧП публичному партнеру, осуществляющему полномочия по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией проекта МЧП.

3.4. По результатам рассмотрения направленного инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 70 рабочих дней со дня поступления такого предложения публичный партнер принимает одно из следующих решений:

3.4.1. О направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в уполномоченный орган Алтайского края в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

3.4.2. О невозможности реализации проекта МЧП по основаниям,предусмотренным ч. 7 ст. 8 № 224-ФЗ.

3.5. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП публичный партнер до принятия решения, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка, вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

3.6. Процедура проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с пунктом 3.5 Порядка, осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно- частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.7. В случае если для реализации проекта МЧП требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, публичный партнер не менее чем за 45 рабочих дней до вынесения решения в соответствии с пунктом 3.4 Порядка, направляет в Комитет  по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района запрос о представлении заключения о наличии средств на реализацию проекта МЧП. Комитет  по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района в срок не позднее 25 рабочих дней со дня получения запроса направляет заключение о наличии средств на реализацию проекта МЧП публичному партнеру.

3.8. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.4 Порядка, публичный партнер направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров инициатору проекта и в уполномоченный орган, а также размещает указанные документы и предложение о реализации проекта МЧП на официальном сайте Администрации Змеиногорского района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет - http://змеиногорский-район.рф  (далее -официальный сайт Администрации Змеиногорского района Алтайского края).

3.9. Решение, принятое публичным партнером, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка, утверждается главой Администрации Змеиногорского района Алтайского края.

3.10. В случае если публичным партнером принято решение, указанное в подпункте    3.4.1 Порядка, публичный партнер в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня утверждения такого решения, направляет предложение о реализации проекта МЧП, а также копии протоколов предварительных переговоров (в случае проведения таких переговоров) на рассмотрение в уполномоченный орган Алтайского края.

IV. Порядок принятия решения о реализации проекта МЧП

4.1. Публичный партнер разрабатывает проект решения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 3 ст. 10 № 224-ФЗ, и направляет главе Администрации Змеиногорского района Алтайского края  для утверждения.

4.2. Решение о реализации проекта МЧП в форме муниципального правового акта Змеиногорского района о реализации проекта МЧП принимается главой Администрации Змеиногорского района Алтайского края  в срок не позднее 60 дней со дня принятия заключения уполномоченным органом Алтайского края об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе.

4.3. На основании решения о реализации проекта МЧП публичный партнер, в срок, не превышающий 180 рабочих дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных чч. 8-10 ст. 10 № 224-ФЗ.

V. Конкурс на право заключения соглашения

о реализации проекта МЧП

5.1. Публичный партнер определяет порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее — конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, содержание конкурсной документации, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями № 224-ФЗ.

5.2. Публичный партнер согласовывает содержание конкурсной документации с уполномоченным органом.

5.3. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с № 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведения конкурса публичный партнер направляет инициатору проекта протокол о результатах проведения конкурса и проект соглашения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения конкурса.

VI. Порядок заключения соглашения о реализации проекта МЧП

6.1. Публичный партнер разрабатывает проект соглашения, который должен включать в себя все существенные условия, предусмотренные ст. 12 № 224-ФЗ, а также условия соглашения, определенные решением о реализации проекта МЧП, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением.

6.2. Соглашение о МЧП заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения.

6.3. Публичный партнер направляет в электронном виде подписанное соглашение уполномоченному органу для включения его в реестр заключенных соглашений о МЧП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания.

VII. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о

реализации проекта МЧП

7.1. Публичный партнер осуществляет контроль за исполнением соглашения о реализации проекта МЧП в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

7.2. Публичный партнер по результатам проведенных контрольных мероприятий по исполнению соглашения о реализации проекта МЧП представляет в уполномоченный орган, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, заверенные копии актов о результатах контроля за исполнением соглашения, справок, объяснений и других документов, имеющих отношение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случаях их выявления.

VIII. Порядок мониторинга реализации соглашений о МЧП

8.1. Публичный партнер в течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта МЧП, в целях обеспечения проведения мониторинга, размещает в электронном виде на сайте государственной автоматизированной информационной системы «Управление» сведения в соответствии с частью 7 Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве» (далее - Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2015 № 888).

8.2. Уполномоченный орган ежегодно формирует результаты мониторинга реализации соглашения о МЧП по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2015 № 888. При этом под отчетным годом понимается год, за который публичными партнерами предоставлялись сведения.

8.3. Результаты мониторинга о реализации соглашения о МЧП подлежат размещению на официальном сайте Администрации Змеиногорского района Алтайского края.

8.4. Сведения, предоставленные публичными партнерами, хранятся в архивах и базах данных государственной автоматизированной системы «Управление» в течение срока действия соглашения о реализации проекта МЧП и не менее 15 лет с момента окончания срока их действия.