АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 02

заседания инвестиционного совета Администрации Змеиногорского района Алтайского края

19.03.2019 г.                                                                                                                 г. Змеиногорск

Присутствовали члены инвестиционного совета:

1.Фролов Е.В. – первый заместитель главы Администрации Змеиногорского района, заместитель председателя совета;

2.Зырянова Е.В. – заведующий отделом экономики  Администрации Змеиногорского района, секретарь совета;

3.Скворцова Л.Д. - заведующий отделом архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского района Алтайского края;

Приглашенные:  Яловцев  С.Г. – глава Барановского сельсовета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О целесообразности реализации проекта строительства наружного освещения по ул.Центральная в с.Барановка, Змеиногорского района Алтайского края.

СЛУШАЛИ:

- По первому вопросу выступил  Яловцев С.Г.  – глава Барановского сельсовета, который доложил следующее: 27 июня 2017 года был заключен Администрацией Барановского сельсовета, в лице главы Барановского сельсовета Макарова В.М.  договор с ООО «Проект 18» на разработку Рабочей документации наружного освещения по ул.Центральная (№№2-68) в с.Барановка Змеиногорского района Алтайского края на сумму 93 000 рублей. Согласно Акта о приемки от 05.07.2017 года работа была выполнена и оплачена.

Выступила Скворцова Л.Д. - заведующий отделом архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского района Алтайского края. Проект строительства наружного освещения в с.Барановка по ул.Центральной предусматривает прокладку новой линии с установкой опор вдоль улицы. На момент проектирования в 2017 году глава Барановского сельсовета Макаров В.М. не мог решить проблему освещения центральной улицы села иначе: энергетики не разрешали использовать свои опоры. Сметная стоимость  данного проекта составляет 449,3 тыс.руб. На сегодняшний день у нас есть два других варианта решения проблемы освещения: первый- это размещение фонарей по существующим опорам ЛЭП, принадлежащим Алтайэнерго, что менее затратно, чем реализация проекта и второй вариант – освещение этой улицы включено в план работ на 2022 год  КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края», что никак не коснется местного бюджета.

РЕШИЛИ:

Реализация данного проекта « Строительство наружного освещения в с.Барановка по ул.Ценральная (№№2-68)» стоимостью 449,3 тыс.руб. экономически не целесообразно, в связи с ограниченным объемом бюджетных ассигнований местного бюджета. Данные работы  могут быть выполнены за счет средств краевого бюджета, так как включены в планы  КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края» на 2022 год.

Председатель                                                    _____________                                   Е.В.Фролов

Члены совета:                                                  ______________                                  Е.В.Зырянова

______________                                   Л.Д.Скворцова