Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 05.10.2020                                              № 423                                                        г. Змеиногорск

Об утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Алтайского края от 15.06.2020 года № 266 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края", в целях улучшения жилищных условий граждан,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

- Признать утратившим силу постановления Администрации Змеиногорского района №648 от 08.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе» на  2015 - 2020 годы» и  №249 от 16.07.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы».

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Змеиногорского района Алтайского края www.Змеиногорский-район.рф.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Змеиногорского района                                                                                       Е.В.Фролов

Исп. Скворцова Л.Д.

1-дело

1-эконом

1-арх

1-финкомитет

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Змеиногорского района

от 05.10.2020  № 423

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района»

на 2021–2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы

| Ответственный исполнитель программы Соисполнитель программы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского района Алтайского края Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района |
| --- | --- |
| Участники программы | Городское и сельские поселения Змеиногорского района |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе Алтайского края" Подпрограмма 2 "Развитие территорий в целях жилищного строительства" |
| Цель программы | Обеспечение населения района доступным и качественным жильем |
| Задачи программы | - Реализация механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Змеиногорском районе Алтайского края; Создание условий для развития массового жилищного строительства на территории Алтайского края. - . |
| Индикаторы и показатели программы | обеспеченность населения жильем; количество семей, улучшивших жилищные условия. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" (далее - "программа"), составляет 124904,04 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 3244,54 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 531,41 тыс. рублей; 2022 год – 584,56 тыс. рублей; 2023 год – 643,03 тыс. рублей; 2024 год – 707,4 тыс. рублей; 2025 год – 778,14 тыс.рублей. средства краевого бюджета – 2513,1, в том числе по годам: 2021 год – 411,63 рублей; 2022 год – 452,8 рублей; 2023 год – 498,08 рублей; 2024 год – 547,9 рублей; 2025 год – 602,69 рублей. средства местных бюджетов 7309,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 1211 тыс. рублей; 2022 год – 1452,1 тыс. рублей; 2023 год – 1497,31 тыс. рублей; 2024 год – 1547,1 тыс. рублей; 2025 год – 1601,8 тыс.рулей. средства внебюджетных источников – 111837,09 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 20520,76 тыс. рублей; 2022 год – 21722,9 тыс. рублей; 2023 год – 22945,13 тыс. рублей; 2024 год – 23189,7 тыс. рублей 2025 год – 23458,6 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | рост обеспеченности населения жильем до 26 кв. м на человека; за период реализации программы количество семей, улучшивших жилищные условия, составит 50 семей, в.т.ч. 25 молодых семей. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

  - Актуальность программы, потребность населения Змеиногорского

- района в жилье

Реализация конституционного права граждан на жилье, обеспечение основных потребностей человека - иметь домашний очаг, достойные и доступные условия проживания для себя и своих близких - это одна из фундаментальных задач как правового государства в целом, так и Администрации Змеиногорского района. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации. Кроме того, жилье, помимо выполнения базовых функций, является объектом недвижимости, средством накопления капитала и в то же время инвестиционным механизмом в сфере производства и оборота капитала в обществе.

Гарантия соблюдения этого гражданского права включает в себя координирующие действия развития строительного комплекса и формирования благоприятных инвестиционных условий для того, чтобы обеспечить заинтересованность строительных организаций в реализации жилищных программ. Инвестиционно-строительный комплекс является ведущей отраслью экономики, где решаются задачи поступательного развития как производственного потенциала, так и непроизводственной сферы. Всестороннее планирование территориального развития Змеиногорского района, основанное в том числе на приоритете развития жилищного строительства, призвано обеспечить существующие и планируемые потребности населения. В этой связи развитие жилищного строительства должно быть основано на комплексной программе действий, включающей важнейшие аспекты влияния на процессы стимулирования предложения и экономически обоснованного спроса на рынке жилья.

По экспертной оценке одно рабочее место в сфере строительства обеспечивает занятость до 6 человек в смежных отраслях. Строительство жилой и коммерческой недвижимости обладает мультипликативным эффектом привлечения инвестиций в ряд смежных отраслей: банковский сектор, легкая промышленность, торговля, которые своими услугами закрывают возникающие потребности новых собственников (арендаторов) построенной недвижимости. Кроме того, жилищное строительство является генератором налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Таким образом, двойственная природа проблематики, существующей в сфере жилищного строительства, обуславливает необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование как инвестиционной активности, так и покупательской способности на рынке жилья.

В Змеиногорском районе  созданы нормативные, производственные, финансово-экономические условия для реализации задач развития сферы жилищного строительства.

- приняты нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009, № 431;

- разработана, согласована в органах государственной власти Алтайского края и утверждена решением Змеиногорского районного Совета депутатов Алтайского края схема территориального планирования муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края;

- утверждены генеральные планы городского поселения г. Змеиногорск, пяти сельских поселений: Барановский, Карамышевский, Саввушинский, Таловский, Черепановский сельсоветы;

Площадь жилья в Змеиногорском районе составляет порядка 489,781 кв.м, в среднем на одного жителя приходится 25,8 кв. м жилья.

Потребность населения Змеиногорского района в новом жилье обусловлена следующим фактором:

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит порядка 162 человека.

- 1.2. Развитие жилищной сферы в Змеиногорском районе Алтайского края

Значительным объемом жилищного строительства характеризуются 2015 - 2019 годы, за пять лет введено в эксплуатацию 9000 кв. м общей площади жилья.

Ввод в действие жилых домов в Змеиногорском районе Алтайского края в 2015 - 2019 годах приведен в таблице:

| Год | Общая площадь ( кв. м) |
| --- | --- |
| 2015 | 1762,0 |
| 2016 | 2393,0 |
| 2017 | 333,0 |
| 2018 | 2233,0 |
| 2019 | 2279,0 |

Змеиногорский район среди муниципальных районов Алтайского края по итогам ввода жилья в 2019 году занимает 15 место. За период с 2015-2019 годов 58 семей улучшили жилищные условия.

- Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья на территории района в 2014  - 2020 годах составила  90  %. Строительство малоэтажного жилья в районе в настоящее время ведется преимущественно индивидуальными застройщиками.

- Малоэтажное жилищное строительство перед строительством многоэтажного жилья обладает такими существенными преимуществами, как возможность снижения себестоимости и сроков строительства, возможность строительства автономных систем инженерного обеспечения участков жилой застройки в виде обособленных имущественных комплексов, экономия эксплуатационных затрат при обслуживании таких систем инженерного обеспечения, применение экологичных и энергоэффективных конструкций домостроения, в том числе из дерева и с применением отходов его переработки.

- Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и

задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной   программы, сроков и этапов её реализации

- 2.1. Приоритеты муниципальной  политики

в сфере реализации Программы

Программа направлена на достижение значений целевых показателей, определенных:

Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

Посланием Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019;

государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р;

законом Алтайского края от 12.12.2006 N 136-ЗС "О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Алтайского края";

постановлением Правительства Алтайского края от 01.04.2019 N 106 "Об утверждении краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019 - 2025 годы".

- Программа  разработана с учетом проведенной на территории района оценки потребностей и спроса населения в жилье и сопоставления результатов оценки с текущими объемами и структурой жилищного строительства. Программа  направлена на  достижение значений целевых показателей, которые устанавливаются на каждый год ее реализации.

- 2.2. Цели и задачи Программы

- Цели и задачи Программы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", государственной программой Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" .

- Основной целью Программы является обеспечение населения района доступным качественным жильем.

- Основными задачами Программы, связанными с осуществлением полномочий органов местного самоуправления Змеиногорского района, являются:

- Реализация механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Змеиногорском районе Алтайского края

- создание условий для развития массового жилищного строительства на территории Алтайского края;

  - Конечные результаты реализации Программы

Успешная реализация программы позволит к 2025 году добиться:

-  рост обеспеченности населения жильем до 26 кв. м на человека;

-  количество семей, улучшивших жилищные условия, составит 50 семей, в т.ч. 25 молодых семей.

- Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы приведены в приложении 1.

  - Сроки реализации Программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

В рамках программы планируется реализация 2 подпрограмм:

1. "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае". В целях обеспечения жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы предусмотрены средства на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а также жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства;

2. "Развитие территорий в целях жилищного строительства". В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и покупательского спроса,  в том числе:

- разработка градостроительной документации;

- выделение земельных участков под жилую застройку, в том числе малоэтажную;

- комплексное обеспечение земельных участков объектами коммунальной, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры;

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и районного бюджета, утвержденного  решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и внебюджетных источников.

Общий объем средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" (далее - "программа"), составляет  124904,04 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 3244,54 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 531,41 тыс. рублей;

2022 год – 584,56 тыс. рублей;

2023 год – 643,03 тыс. рублей;

2024 год – 707,4 тыс. рублей;

2025 год – 778,14 тыс.рублей.

средства краевого бюджета – 2513,1, в том числе по годам:

2021 год – 411,63 рублей;

2022 год – 452,8 рублей;

2023 год – 498,08 рублей;

2024 год – 547,9 рублей;

2025 год – 602,69 рублей.

средства местных бюджетов 7309,31 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 1211 тыс. рублей;

2022 год – 1452,1 тыс. рублей;

2023 год – 1497,31 тыс. рублей;

2024 год – 1547,1 тыс. рублей;

2025 год – 1601,8 тыс.рулей.

средства внебюджетных источников – 111837,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 20520,76 тыс. рублей;

2022 год – 21722,9 тыс. рублей;

2023 год – 22945,13 тыс. рублей;

2024 год – 23189,7 тыс. рублей

2025 год – 23458,6 тыс.рублей

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям  Программы приведены в приложении 3.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Для успешной реализации программы важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации программы могут быть выделены следующие риски:

макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, с высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

административные риски связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, приводящей к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей;

кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере строительства, отсутствие которых снижает эффективность работы предприятий и организаций строительной индустрии и качество предоставляемых услуг.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Способами ограничения рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения следования основным принципам бюджетной системы Российской Федерации: эффективность и адресность использования бюджетных средств, их целевой характер и прозрачность, достоверность бюджета.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе трех критериев:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствие муниципальной программы запланированному уровню затрат и эффективность использования средств местного бюджета;

степень реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или:

Si = (Pi / Fi) x 100%, (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя оно принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K / L x 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий мунициипальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", а в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество мероприятий, включенных в муниципальной программу (подпрограмму);

- сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где:

О - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация Муниципальная программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень ее эффективности признается низким.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения  Змеиногорского на 2021–2025 годы»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района»

на 2021–2025 годы»   и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Муниципальная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | обеспеченность населения жильем | кв. м на человека | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество молодых семей, планирующих улучшить свои жилищные условия | семья | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 "Развитие территорий в целях жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Объем жилищного строительства, в том числе | кв.м | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | объем ввода малоэтажного жилья | кв.м | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 5 | площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | га | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | срок получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию | рабочих дней | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения  Змеиногорского на 2021–2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник программы |  | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансиро-вания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | - Муниципальная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1: Муниципальная поддержка при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 2021-2025 гг. | молодые семьи Комитет по образованию и делам молодежи |  | 3374,8 | 3712,36 | 4083,55 | 4492,10 |  | 4941,23 |  | 20604,04 |  | всего по программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 531,41 | 584,56 | 643,03 | 707,4 |  | 778,14 |  | 3244,54 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 411,63 | 452,8 | 498,08 | 547,9 |  | 602,69 |  | 2513,10 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 411,00 | 452,1 | 497,31 | 547,1 |  | 601,8 |  | 2509,31 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 2020,76 | 2222,9 | 2445,13 | 2689,7 |  | 2958,6 |  | 12337,09 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Задача 1.1 Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2021-2025 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 3367,8 | 3712,36 | 4083,55 | 4492,10 |  | 4941,5 |  | 20597,31 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 531,41 | 584,56 | 643,03 | 707,4 |  | 778,14 |  | 3244,54 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 411,63 | 452,8 | 498,08 | 547,9 |  | 602,69 |  | 2513,10 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 411,00 | 452,1 | 497,31 | 547,1 |  | 601,8 |  | 2509,31 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 2020,76 | 2222,9 | 2445,13 | 2689,7 |  | 2958,6 |  | 12337,09 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.1. Сбор данных о молодых семьях – участниках программы, для формирования единой информационной базы по Змеиногорскому району | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.2 Подготовка пакета документов для участия Змеиногорского района в конкурсном отборе муниципальных образований Алтайского края по реализации программы Змеиногорского района в конкурсном отборе муниципальных образований Алтайского края по реализации программы | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.3 Заключение соглашения с Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края о реализации программных мероприятий | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.4 Вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.5 Проведение мониторинга реализации программы на местном уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.6 Предоставление в Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края отчетов об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.7 Осуществление контроля за реализацией программы на муниципальном уровне в пределах полномочий | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.8 Обеспечение освещения целей и задач программы, хода ее реализации в районных средствах массовой информации Обеспечение освещения целей и задач программы, хода ее реализации в районных средствах массовой информации | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи Редакция газеты «Змеиногорский вестник» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Мероприятие 1.1.9 Организационное и методическое обеспечение реализации программы | 2021-2025 гг | Комитет по образованию и делам молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие территорий в целях жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2: Обеспечение населения района доступным и качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. | 2021 -2025 гг. |  |  | 19300,0 | 20500,0 | 21500,0 | 21500,0 |  | 21500,0 |  | 104300,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 4800,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 18500,0 | 19500,0 | 20500,0 | 20500,0 |  | 20500,0 |  | 99500,0 |  | внебюджетные источ-ники |
| 2 | Задача 2. 1.Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного | 2021-2025 гг. |  | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского; Городское и сельские поселения Змеиногорского района | 18500,0 | 19500,0 | 20500,0 | 20500,0 |  | 20500,0 |  | 99500,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федераль-ный бюд-жет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 18500,0 | 19500,0 | 20500,0 | 20500,0 |  | 20500,0 |  | 99500,0 |  | внебюджет-ные источ-ники |
| 3 | Мероприятие 2.1.1. Формирование базы данных на основе мониторинга проектных решений жилых домов для малоэтажного жилищного строительства с использованием новых технологий в строительстве и современных строительных материалов | 2021-2025 гг. |  | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского Городское и сельские поселения Змеиногорского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федераль-ный бюд-жет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджет-ные источ-ники |
| 4 | Мероприятие 2.1.2 Строительство жилья за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов | 2021-2025 гг. |  | Городское и сельские поселения Змеиногорского района | 18000,0 | 19000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  | 20000,0 |  | 97000,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федераль-ный бюд-жет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 18000,0 | 19000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  | 20000,0 |  | 97000,0 |  | внебюджет-ные источ-ники |
| 5. | Мероприятие 2.1.3 Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной инфраструктуры | 2021-2025 гг. |  | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 2500,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федераль-ный бюд-жет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 2500,0 |  | внебюджет-ные источ-ники |
| 6. | - Мероприятие 1.4 Разработка порядка ведения учета граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков". | 2021-2025 гг. |  | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюд-жет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источ-ники |
| 7. | Мероприятие 1.5 Ежегодное утверждается перечень земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков". | 2021-2025 гг. |  | ЗРУСХИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источ-ники |
| 7 | Задача 2.2 Оказание содействия при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Змеиногорского района Алтайского края | 2021-2025 гг. |  | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 4800,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источ-ники |
| 9 | - Мероприятие 2.1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | 2021-2025 гг. |  | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 4800,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюд-жет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 4800,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источ-ники |
| 10 | Мероприятие 2.2. Внесение сведений в ЕГРН по границам населенных пунктов и территориальных зон | 2021-2025 гг. |  | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федераль-ный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источ-ники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источ-ники |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы |
| --- | --- |

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 22674,8 | 24212,36 | 25583,55 | 25992,1 | 26441,23 | 124904,04 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 531,41 | 584,56 | 643,03 | 707,4 | 778,14 | 3244,54 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 411,63 | 452,8 | 498,08 | 547,9 | 602,69 | 2513,1 |
| из местного бюджета | 1211 | 1452,1 | 1497,31 | 1547,1 | 1601,8 | 7309,31 |
| из внебюджетных источников | 20520,76 | 21722,9 | 22945,13 | 23189,7 | 23458,6 | 111837,09 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

" Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы

ПОДПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы

- Подпрограмма 1

" Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе»"

- Паспорт

подпрограммы 1 " Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе»"

| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет Администрации Змеиногорского района Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Молодые семьи в возрасте от 18 до 35лет включительно, комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, редакция газеты «Змеиногорский вестник» (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Муниципальная поддержка при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | - Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства; - Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, а также жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в том числе ипотечные жилищные кредиты |
| Перечень мероприятий подпрограммы | предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
| Показатели подпрограммы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет: 20604,04 рублей средства федерального бюджета- 3244,54тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2513,10 тыс. рублей; средства местного бюджета - 2509,31 тыс. рублей; собственные (заемные) средства молодых семей – 12337,09 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | к концу 2025 года: Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2021 – 2025 годах позволит обеспечить жильем 25 молодых семей Змеиногорского района путем привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, а также собственных средств граждан |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики Змеиногорского района.

Оказание муниципальной  поддержки в приобретении или строительстве индивидуального жилья, а также жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства осуществляется в соответствии с требованиями и условиями мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

При реализации  муниципальной программы в 2015 – 2020 годах были уточнены механизмы учета семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, отработан механизм предоставления семьям средств из федерального, краевого и муниципального бюджетов и контроля за их использованием, отлажена система участия молодых семей в решении жилищных проблем путем получения ипотечного кредита.

Анализ результатов реализации программы выявил необходимость ее продления с целью осуществления государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Змеиногорском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы 1, цели, задачи и мероприятия, показатели

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные

результаты, сроки реализации подпрограммы 1

- 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы 1

Подпрограмма разработана на основании действующих документов стратегического планирования Змеиногорского района Алтайского края.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий являются:

- стимулирование развития жилищного строительства;

- поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей  и семей, имеющих 3 и более детей, а также ипотечного жилищного кредитования;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического  и культурного развития.

- 2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 1

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Участником программы может быть молодая семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 35 лет, где один из супругов является гражданином Российской Федерации, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя (возраст которого не превышает 35 лет) являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении жилищных условий молодая семья (далее – «молодая семья»).

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве таковых до 01.03.2005, а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края, имеющие доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют две категории молодых семей: молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года и молодые семьи, воспитывающие трех и более детей.

Задачами программы являются:

- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства;

- содействие использованию молодыми семьями собственных средств, а также привлечение финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, а также жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства.

Основными принципами реализации программы являются:

- добровольность участия в программе молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями программы;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из федерального, краевого и местных бюджетов при улучшении жилищных условий только один раз.

- 2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 1

Показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к программе и рассчитываются Комитетом Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2021 – 2025 годах позволит  обеспечить жильем 25 молодых семей.

- 2.4. Сроки реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы 1: 2021 - 2025 годы.

- 3. Объем финансирования подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет: 20604,04 рублей

средства федерального бюджета- 3244,54тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 2513,10 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 2509,31 тыс. рублей;

собственные (заемные) средства молодых семей – 12337,09 тыс. рублей.

- Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов.

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а так же жилого помещения являющегося объектом долевого строительства   отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована:

на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения;

на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – «кооператив»), после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или ипотечного жилищного займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам на  приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам программы, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями программы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа).

Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту или займу, в том числе по ипотечному жилищному кредиту, предоставленному по договору долевого строительства (при условии ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома).

В случае использования социальной выплаты на погашение ипотечного кредита молодая семья предоставляет в банк:

- копию кредитного договора вне зависимости от срока его оформления;

-документ о признании  ее нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент оформления ипотечного договора или жилищного займа. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

В случае использования социальной выплаты на погашение ипотечного кредита, общая площадь приобретаемого  жилого помещения (стоящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой  семьи  на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Жилое помещение, приобретаемое или строящееся молодой семьей, должно находиться на территории Змеиногорского района.

Право молодой семьи – участницы программы на получение социальной выплаты возникает после включения молодой семьи в списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденные Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, и удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – «свидетельство»), которое не является ценной бумагой.

Свидетельство используется в качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи и выдается Администрацией Змеиногорского района. Срок действия свидетельства составляет не более 6 месяцев с даты выдачи. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости предоставления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и обновленный пакет документов.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации программы осуществляет конкурсная комиссия по отбору банков, состав которой утверждается приказом управления, отбирает банки для участия в мероприятиях подпрограммы  1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» .

Порядок и критерии отбора банков для участия в подпрограмме 1 утверждаются приказом управления. Банк в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-комунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости         1 кв. м. общей площади жилья по г. Змеиногорску Змеиногорского района Алтайского края. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию устанавливается постановлением Администрации Змеиногорского района. Стоимость 1 кв. м. общей площади жилья в муниципальном образовании не может превышать средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Алтайскому краю, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Нв х РЖ, где:

СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Нв – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями программы;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями программы.

Для молодых семей, осуществляющих строительство индивидуального жилого дома или приобретающих новое жилье, средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Нп х К х РЖ, где:

СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Нп – норматив средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Алтайскому краю, определяемый уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

К – корректирующий коэффициент, устанавливаемый в следующем порядке:

Нв

Нп

К = 1, при условии, если соотношение              больше 0,6;

Нв

Нп

К = 0,8, при условии, если соотношение                  больше или равно 0,4, но меньше либо равно 0,6;

Нв

Нп

К = 0,6, при условии, если соотношение                меньше 0,4.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее – «неполные молодые семьи»);

Доля средств, направляемых из федерального бюджета на софинансирование программы, в соответствии с подпрограммой подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2021-2025 годы рассчитывается по формуле:

У = 0,3/КБО,

где:

У – уровень софинансирования расходного обязательства Алтайского края;

0,3 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;

КБО – показатель уровня бюджетной обеспеченности Алтайского края на соответствующий финансовый год с учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

При этом уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета не может быть менее 5 % и более 95 % от общего объема расходных обязательств Алтайского края.

В случае недостаточности или отсутствия средств федерального бюджета социальные выплаты на приобретение жилья предоставляются молодым семьям за счет средств краевого и местного бюджетов в порядке, устанавливаемом Администрацией Алтайского края по согласованию с органами местного самоуправления.

Доля средств, направляемых из краевого бюджета, на софинансирование мероприятий программы, рассчитывается по формуле:

ДКрБ = (30 % – ДФБ)/2

для молодых семей, не имеющих детей и приобретающих жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения, а также для строительства индивидуального жилого дома или приобретающих новое жилье

ДКрБ = (35 % – ДФБ)/2

для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, для неполных молодых семей, приобретающих жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения, а также для строительства индивидуального жилого дома или приобретающих новое жилье

где:

ДКрБ – доля средств, направляемых из краевого бюджета, на софинансирование мероприятий программы;

ДФБ – доля средств, направляемых из федерального бюджета, на софинансирование мероприятий программы.

Доля средств, направляемых из местных бюджетов на софинансирование мероприятий программы, рассчитывается по формуле:

ДМесБ = (30 % – ДФБ)/2

для молодых семей, не имеющих детей и приобретающих жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения, а также для строительства индивидуального жилого дома или приобретающих новое жилье

ДМесБ = (35 % – ДФБ)/2

для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, для неполных молодых семей, приобретающих жилье, введенное в эксплуатацию, более чем за 2 года до приобретения, а также для строительства индивидуального жилого дома или приобретающих новое жилье

где:

ДМесБ – доля средств, направляемых из местного бюджета, на софинансирование мероприятий программы;

ДФБ – доля средств, направляемых из федерального бюджета, на софинансирование мероприятий программы.

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств социальных выплат, выделяемых в рамках реализации программы, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели на условиях, установленных настоящей программой.

Возможными формами участия организаций в реализации программы, за исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, могут являться: участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в реализации программы определяются соглашением, заключаемым между организациями, и органами местного самоуправления.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных средств – собственных или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учитываемая при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или уплату основного долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая семья представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

В случае использования социальной выплаты на уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

Молодые семьи – участники программы  имеют право на получение дополнительной социальной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты определяется постановлением Правительства Алтайского края.

Молодые семьи, признанные в установленном порядке участниками государственной программы Алтайского края «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы и не реализовавшие свое право на получение социальной выплаты, автоматически становятся участниками настоящей программы на предусмотренных в ней условиях.

Основанием для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты являются:

- ранее реализованное право на получение дополнительной социальной выплаты;

- предоставление семьей в комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи документов, подтверждающих факт рождения (усыновления) ребенка после 15 января года, следующего за годом рождения (усыновления) ребенка.

Порядок предоставления социальной выплаты молодым семьям определяется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- Социальная выплата считается предоставленной участнику программы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома, а так же на жилое помещение являющееся объектом долевого строительства, погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо уплату оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива. Перечисление указанных средств является основанием для исключения органом местного самоуправления молодой семьи из списка участников программы.

- Подпрограмма 2

"Развитие территорий в целях жилищного строительства"

- Паспорт

подпрограммы 2 " Развитие территорий в целях жилищного строительства "

| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Городское и сельские поселения Змеиногорского района; ЗРУСХИ |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения района доступным и качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного Оказание содействия при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Змеиногорского района Алтайского края |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Формирование базы данных на основе мониторинга проектных решений жилых домов для малоэтажного жилищного строительства с использованием новых технологий в строительстве и современных строительных материалов; Строительство жилья за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов; Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной инфраструктуры; Разработка порядка ведения учета граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков"; Ежегодное утверждается перечень земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков". Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий; Внесение сведений в ЕГРН по границам населенных пунктов и территориальных зон. |
| Показатели подпрограммы | объем жилищного строительства, в том числе: объем ввода малоэтажного жилья; площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства; срок получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорсмкого района" (далее - "программа"), составляет 104300,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс.рублей. средства краевого бюджета - 0, в том числе по годам: 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год – 0 рублей. средства местных бюджетов 4800 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 800 тыс. рублей; 2022 год - 1000 тыс. рублей; 2023 год - 1000 тыс. рублей; 2024 год - 1000 тыс. рублей; 2025 год – 1000 тыс.рулей. средства внебюджетных источников - 99500 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 18500 тыс. рублей; 2022 год - 19500 тыс. рублей; 2023 год - 20500 тыс. рублей; 2024 год - 20500 тыс. рублей 2025 год – 20500 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение жилищных условий населения Змеиногорского района за счет обеспечения ввода в 2021 - 2025 годах не менее 6500 кв. м жилья; объем ввода малоэтажного жилья к 2025 году составит 6500 кв. м; увеличение площади земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, за период реализации мероприятий программы составит 150 га; снижение срока получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию к 2025 году до 5 рабочих дней; |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Настоящая подпрограмма определяет комплекс мер, направленных на достижение целей муниципальной  политики в области развития жилищного строительства в Змеиногорском районе Алтайского края.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Алтайский край принимает участие в реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В рамках федерального проекта "Жилье" планируется ежегодное поступательное наращивание объемов строительства и ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов, а также рост количества семей, улучшивших жилищные условия за счет нового строительства.

Минстроем России до Алтайского края доведены показатели по вводу жилья в 2018 - 2024 годах (показатель 2 в приложении 1 к программе). Для достижения целевых ориентиров необходимо вовлечение в целях жилищного строительства дополнительных земельных участков.

Генеральные планы муниципальных образований определяют основные направления территориального развития территории, в том числе для размещения малоэтажного жилищного строительства.

- 2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации

подпрограммы 2, цели, задачи и мероприятия, показатели

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные

результаты, сроки реализации подпрограммы 2

- 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы 2

Нормативной правовой базой для разработки подпрограммы являются:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

паспорт регионального проекта "Жилье" (утвержден протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13.06.2019 N 2).

Подпрограмма направлена на оказание мер государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации проектов по развитию территорий, которые включают в себя перечень мероприятий по подготовке документации по планировке территории, образованию земельных участков в границах такой территории, модернизации (строительству) на земельных участках в границах соответствующей территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

.

- 2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является Обеспечение населения района доступным и качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. Задачами подпрограммы являются:

Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного

Оказание содействия при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований  поселений Змеиногорского района Алтайского края.

- 2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации

подпрограммы 2

Основными результатами реализации подпрограммы 2 будут являться:

улучшение жилищных условий населения Змеиногорского района за счет обеспечения ввода в 2021 - 2025 годах не менее 6500 кв. м жилья;

объем ввода малоэтажного жилья к 2025 году составит 6500 кв. м;

увеличение площади земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, за период реализации мероприятий программы составит 150 га;

снижение срока получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию к 2025 году до 5 рабочих дней.

.

- 2.4. Сроки реализации подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы 2: 2021 - 2025 годы.

- 3. Объем финансирования подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорсмкого района" (далее - "программа"), составляет  104300,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс.рублей.

средства краевого бюджета - 0, в том числе по годам:

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год – 0 рублей.

средства местных бюджетов 4800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 800 тыс. рублей;

2022 год - 1000 тыс. рублей;

2023 год - 1000 тыс. рублей;

2024 год - 1000 тыс. рублей;

2025 год – 1000 тыс.рулей.

средства внебюджетных источников - 99500 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 18500 тыс. рублей;

2022 год - 19500 тыс. рублей;

2023 год - 20500 тыс. рублей;

2024 год - 20500 тыс. рублей

2025 год – 20500 тыс.рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете